NOVEL AGENT

个人自主小说作者智能体

初步项目策划书

标签创建 · 自动日更 · 联网调研 · 长篇记忆 · 前后端一体化

产品核心定位 用户选择“末世、爽文、重生”等标签并补充一句想法， 智能体像一名长期连载作者一样，自主规划、调研、写作、审核和更新小说。

文档版本 V0.1　｜　项目形态：个人使用　｜　文档性质：方向基线

用于确定项目大致模样、前后端边界和首期开发路线，具体细节将在后续沟通中迭代。

# 文档说明

|  | 当前版本的目的 本策划书只冻结已经沟通清楚的产品方向和技术骨架，不把尚未讨论的功能写成最终结论。后续可以在此基础上逐步补充市场分析方法、具体模型、联网工具、审核指标和番茄发布实现。 |
| --- | --- |

| 项目项 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 产品类型 | 个人使用的自主小说作者智能体，不建设多人 SaaS、套餐和复杂权限。 |
| 核心输入 | 用户选择作品标签，并可补充一句或一段创意。 |
| 核心输出 | 持续生成可连载的长篇网络小说，而不是一次性生成整本小说。 |
| 创作参考 | 参考番茄同类型热门作品的抽象市场规律，不复制具体正文、人物和连续剧情。 |
| 运行方式 | 像正常作者一样按天创作，每天生成若干章，并维护章节储备。 |
| 外部能力 | 按需调用搜索、网页阅读、计算等工具，补足现实知识并保留来源。 |
| 未来发布 | 预留番茄小说发布适配器，当前版本不实现自动登录和自动发布。 |
| 技术原则 | 长期演进、模块解耦、状态可恢复、数据可追溯，不以一次演示为完成标准。 |

# 目录

1.  项目概述与产品定位

2.  目标用户与核心使用方式

3.  标签式小说创建模型

4.  自主小说作者工作流程

5.  核心功能范围与阶段边界

6.  前端产品设计

7.  后端与智能体架构

8.  数据、记忆与版本设计

9.  接口和工程结构

10.  分阶段开发计划

11.  初步验收标准

12.  风险与待确认事项

13.  附录：交给 Claude Code 的开发顺序

# 1. 项目概述与产品定位

## 1.1 产品定义

Novel Agent 是一个供个人使用的自主长篇网络小说作者智能体。用户不需要自己完成完整大纲、人物表和章节计划，只需选择“末世、爽文、重生、经营”等标签，并补充自己的核心想法，系统即可把这些要求转化为可执行的创作方案。

智能体不会一次性生成整本小说，而是像正常网文作者一样长期运行：先建立作品方向和故事骨架，再按照每天的更新计划逐章创作、检查、修订和保存，并保持一定数量的审核通过章节作为连载储备。

|  | 一句话定位 选几个标签，补充一个想法，让 AI 作者自主完成一部长篇小说的规划、调研、日更和长期维护。 |
| --- | --- |

## 1.2 核心价值

降低创作门槛：用户无需具备完整的小说策划和写作经验。

长期连续创作：系统能够跨天、跨月运行，并从失败或重启处恢复。

保持长篇一致性：持续维护人物状态、世界规则、时间线、伏笔和剧情目标。

提高现实细节可信度：需要专业知识时主动调用外部工具进行搜索和核验。

适配网文连载节奏：每天创作若干章，先进入章节储备池，再为未来发布提供内容。

保留人工控制权：用户可以暂停、查看、修改方向或处理系统无法自行解决的异常。

## 1.3 当前边界

| 当前要做 | 当前不做 |
| --- | --- |
| 标签和自然语言创建小说 | 多人注册、团队协作和商业计费 |
| 自动生成方案、总纲、人物、世界观和章节 | 训练自有基础大模型 |
| 自动日更、审核、修订、记忆和章节储备 | 承诺生成作品一定成为爆款 |
| 按需联网研究和事实核验 | 抓取或复制具体热门小说全文进行仿写 |
| 本地保存、阅读、导出和运行管理 | 首期直接实现番茄账号自动登录与发布 |
| 为发布平台预留标准适配器 | 插画、视频、有声书等多媒体生成 |

# 2. 目标用户与核心使用方式

## 2.1 目标用户

首期只有一个用户，即项目所有者本人。系统可以运行在本地电脑、家庭服务器或个人云服务器中，不需要处理公共平台的注册、租户隔离、订阅套餐和团队权限。

希望通过选择题材和元素快速创建长篇小说。

希望系统能够自动持续写作，而不是每天手工提示模型续写。

需要查看创作状态和已生成内容，但不想逐项管理复杂的 Agent 节点。

未来希望把审核通过的章节自动更新到番茄小说。

## 2.2 默认使用流程

1.  用户选择主类型、阅读体验、核心元素和主角设定。

2.  用户补充一句或一段自己的想法，并设置必须包含、希望包含和明确不要的内容。

3.  系统生成书名、简介、核心卖点、人物、世界观、预计篇幅和开篇方案。

4.  用户确认一次创作方案；后续默认进入自动连载。

5.  系统按更新计划持续生成章节，遇到专业事实时按需联网研究。

6.  章节经过剧情、人物、世界观、时间线、事实和文本审核后进入储备池。

7.  用户主要查看进度、阅读作品和处理少量异常。

8.  未来发布模块从储备池中按计划取得章节并提交到番茄小说。

## 2.3 操作模式建议

| 模式 | 行为 | 当前建议 |
| --- | --- | --- |
| 方案确认模式 | 生成小说方案后由用户确认一次，之后自动连载。 | 默认模式 |
| 完全托管模式 | 选完标签后不再确认，系统直接开始创作。 | 后续可选 |
| 安全写作模式 | 每章生成后由用户确认才进入正式版本。 | 调试阶段 |
| 自主写作模式 | 达到质量门槛后自动提交到章节储备池。 | 稳定后默认 |
| 自动发布模式 | 达到发布门槛后自动提交平台。 | 未来功能 |

# 3. 标签式小说创建模型

## 3.1 用户可见标签

| 维度 | 示例 | 选择规则 |
| --- | --- | --- |
| 主类型 | 末世、玄幻、都市、悬疑、科幻、历史 | 原则上选择一个 |
| 阅读体验 | 爽文、热血、轻松、烧脑、治愈、黑暗 | 可多选，需处理冲突 |
| 核心元素 | 囤货、经营建设、异能、升级、复仇、探案 | 可多选 |
| 主角设定 | 重生、穿越、系统、普通人成长、反派、群像 | 可多选但要校验 |
| 感情线 | 无感情线、弱感情线、单女主、单男主 | 单选或留空自动推导 |
| 排除项 | 不要系统、不要悲剧结局、避免过度血腥 | 可多选并支持自由文本 |

## 3.2 标签优先级

系统不能把所有标签视为普通提示词。每个用户要求应被转换为三类约束：

| 类别 | 含义 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| 必须包含 | 决定作品核心身份的要求 | 规划、写作和审核均不得擅自删除 |
| 希望包含 | 可用于增强作品的偏好 | 发生冲突时允许系统调整或延后 |
| 明确不要 | 用户不接受的内容 | 进入每章生成前后的禁止项检查 |

## 3.3 从标签到创作规则

“爽文”“末世经营”等标签必须被转换为可执行规则，而不是只放进一次 Prompt。例如：

| 用户标签 | 内部创作规则示例 |
| --- | --- |
| 爽文 | 压制后必须在合理周期内形成回报；不能连续长时间让主角受挫而无阶段成果；爽点不得依赖反派反复降智。 |
| 末世 | 资源、人口、安全和环境变化需要具有因果关系；灾难规则必须稳定；现实细节需要按风险决定是否调研。 |
| 经营建设 | 物资来源、消耗和建设成果需要可追踪；基地升级要解决已有问题；人口增长必须产生新的治理压力。 |
| 重生 | 主角的先验知识边界必须明确；世界变化后不能无限依赖前世记忆；信息优势需要逐步失效。 |

## 3.4 标签冲突处理

可融合冲突：例如“前期废柴成长 + 后期无敌”，系统自动安排阶段关系。

需要询问的冲突：例如“无感情线 + 先婚后爱”，系统必须暂停创建并请用户选择。

不可直接兼容的冲突：例如“严格历史纪实 + 随意改变重大历史结果”，需要切换为历史架空。

# 4. 自主小说作者工作流程

## 4.1 创作方案生成

用户提交标签和想法后，系统先完成需求解析和创作推导，生成一张简洁的方案确认卡。方案至少包括：书名候选、简介、目标读者、核心卖点、主角、主要冲突、世界规则、预计总字数、卷数、开篇三章和每日更新计划。

## 4.2 热门作品参考方式

系统可以参考番茄小说同类型热门作品的标签、简介结构、开篇节奏、常见爽点和读者反馈规律，但目标是抽取“市场模式”，不是复制具体作品。

允许参考：题材组合、书名结构、前三章冲突速度、章节长度、高潮周期、读者常见反馈。

禁止复用：具体人物组合、连续剧情节点、标志性设定、独特表达和大段原文。

生成结果应通过书名、简介、设定和正文相似度检查，避免过度接近参考作品。

市场策略应版本化，后续调整不能直接破坏已建立的小说核心设定。

## 4.3 长篇故事工程

系统需要先建立可扩展的故事骨架，而不是只规划下一章。规划层级建议为“全书总纲 → 分卷目标 → 阶段剧情线 → 章节计划 → 场景计划”。全书结局和核心主线应相对稳定，支线长度和局部节奏可以随着创作调整。

## 4.4 每日自主连载循环

1.  检查当天目标、预算、已完成章节和章节储备量。

2.  根据当前卷目标、人物状态、未回收伏笔和上一章结果生成下一章计划。

3.  Research Planner 判断本章是否需要外部知识。

4.  需要时调用搜索或其他工具，提取并核验事实。

5.  Writer 按场景生成章节草稿。

6.  多个检查器执行人物、世界、时间线、剧情、事实、原创性和文本质量检查。

7.  不通过则生成修订计划并自动重写，重试达到上限后进入异常中心。

8.  通过后生成摘要并原子更新人物、世界、时间线和伏笔。

9.  章节进入 READY 储备池，系统决定是否继续生成下一章。

## 4.5 章节储备机制

|  | 写作与发布必须分离 即使未来实现自动发布，也不能把“刚生成完成”直接等同于“可以公开发布”。系统应始终维护已发布、待发布、正在写作和已规划四层进度。 |
| --- | --- |

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| PLANNED | 已规划，尚未研究和写作 |
| RESEARCHING | 正在搜索和整理本章所需知识 |
| WRITING | 正在生成草稿 |
| REVIEWING | 正在执行质量审核 |
| REVISING | 正在根据问题修订 |
| READY | 审核通过，可进入发布队列 |
| SCHEDULED | 未来已安排发布时间 |
| PUBLISHED | 已经发布并成为后续剧情正式事实 |
| FAILED | 生成或发布失败，等待重试或人工处理 |

# 5. 核心功能范围与阶段边界

| 模块 | 首期范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 小说创建 | 标签、多级偏好、补充想法、方案确认 | P0 |
| 市场策略 | 支持人工配置参考规律；预留自动分析接口 | P1 |
| 故事规划 | 人物、世界观、全书、分卷、章节和场景计划 | P0 |
| 章节写作 | 按场景生成、草稿/正式版本、自动续写 | P0 |
| 长期记忆 | 人物状态、关系、世界事实、时间线、伏笔和摘要 | P0 |
| 质量审核 | 人物、世界、时间线、剧情、文本、重复内容 | P0 |
| 联网调研 | 工具注册、搜索、来源保存、事实提取和核验 | P1 |
| 每日调度 | 目标字数、储备安全线、暂停、恢复和失败重试 | P1 |
| 作品阅读 | 目录、正文、版本和导出 | P0 |
| 异常处理 | 预算、冲突、修订失败、工具故障和人工选择 | P0 |
| 番茄发布 | 只实现接口、状态机和 MockPublisher | P2，当前不接真实平台 |
| 读者反馈 | 预留数据模型，不在首期实现 | P3 |

|  | 首期目标 先证明系统能够从标签创建小说、连续生成多章、保持长篇状态并在失败后恢复。联网研究和日更调度可在写作内核稳定后接入，真实平台发布最后实现。 |
| --- | --- |

# 6. 前端产品设计

## 6.1 前端定位

前端不是传统的复杂小说编辑器，而是“自主作者控制台”。默认界面应尽量简单，把世界观、人物、LangGraph 节点和调试信息放入高级管理区域。

## 6.2 核心页面

| 页面 | 主要内容 | 用户主要操作 |
| --- | --- | --- |
| 创建小说 | 标签选择、必须/偏好/排除项、补充想法 | 提交创作要求 |
| 方案确认 | 书名、简介、卖点、主角、篇幅、开篇与更新计划 | 确认、修改或重新生成 |
| 创作控制台 | 当前任务、运行节点、今日字数、章节储备、健康度、预算 | 暂停、继续、查看异常 |
| 作品阅读 | 卷章目录、已生成正文、正式版本和草稿版本 | 阅读、导出、必要时编辑 |
| 章节储备 | PLANNED 到 READY 的章节队列和状态 | 查看、重新审核、锁定 |
| 异常中心 | 冲突选项、预算不足、修订失败、工具故障 | 选择方案或恢复任务 |
| 高级管理 | 人物、世界观、大纲、伏笔、时间线、记忆和研究资料 | 查看和修正结构化事实 |
| 系统设置 | 模型、API Key、日更目标、预算、工具和存储 | 配置个人运行环境 |
| 未来发布 | 平台作品映射、发布队列、定时状态 | 当前只显示 Mock 状态 |

## 6.3 创建小说页面示意

|  | 默认输入 主类型：末世｜阅读体验：爽文｜核心元素：重生、囤货、经营建设｜补充想法：主角是一名仓储管理员，没有无限空间。 |
| --- | --- |

高级选项默认折叠，可配置预计篇幅、每日更新章节数、单章字数、感情线、叙事视角、结局倾向和禁止项。未配置的参数由智能体自动推导。

## 6.4 控制台信息层级

一级信息：当前正在做什么、今天写了多少、储备多少章、是否正常。

二级信息：当前卷目标、最近审核分数、未回收伏笔和预计成本。

三级信息：节点 Trace、Prompt 版本、模型调用、工具调用和数据库状态，只在调试模式显示。

## 6.5 前端技术方案

| 领域 | 建议技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | Next.js + React + TypeScript | 便于长期维护、路由组织和未来扩展公开阅读页 |
| 样式与组件 | Tailwind CSS + shadcn/ui | 快速形成统一、可修改的组件体系 |
| 服务端状态 | TanStack Query | 管理 API 请求、缓存、刷新和错误状态 |
| 本地状态 | Zustand | 只保存主题、草稿和少量 UI 状态 |
| 实时进度 | SSE | 单向推送工作流节点、生成进度和异常；首期不必使用 WebSocket |
| 测试 | Vitest + Playwright | 组件逻辑和关键端到端流程 |

# 7. 后端与智能体架构

## 7.1 架构原则

采用模块化单体起步，不在个人版第一阶段拆成大量微服务。

LangGraph 管理单次智能体创作流程；长期调度器管理跨天任务、恢复和发布队列。

业务代码不直接依赖某一家模型、搜索服务或发布平台。

PostgreSQL 保存权威事实；向量检索只用于寻找相关历史内容。

章节、Prompt、模型调用、摘要、人物状态和发布记录全部版本化。

写作、审核、记忆提交和发布使用清晰状态机，并保证幂等。

## 7.2 推荐技术栈

| 层级 | 建议技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Web | Next.js / React / TypeScript | 个人控制台、阅读、设置和高级管理 |
| API | Python 3.12 + FastAPI + Pydantic | 业务接口、配置、查询、SSE |
| Agent | LangGraph | 需求解析、规划、研究、写作、审核、修订和记忆子图 |
| 长期调度 | Temporal（推荐目标） | 日更、储备补充、暂停恢复、重试和未来发布 |
| 关系数据库 | PostgreSQL | 小说项目、人物、世界、章节、事实、审核和运行记录 |
| 语义检索 | pgvector | 章节摘要、研究资料和历史片段检索 |
| 缓存与事件 | Redis | 限流、热点缓存、短期锁和 SSE 事件转发 |
| 文件存储 | S3 兼容存储 / MinIO | 正文版本、导出文件、网页资料快照和调试文件 |
| ORM 与迁移 | SQLAlchemy 2 + Alembic | 数据访问和数据库版本迁移 |
| 工程工具 | uv + Ruff + Pyright + pytest | 依赖锁定、规范、类型和测试 |
| 部署 | Docker Compose | 个人电脑或私人服务器一键启动 |

## 7.3 调度层的渐进方案

考虑到个人项目的开发复杂度，可以分两步实施：V0.1 先定义 Scheduler 接口并使用简单本地调度实现；当章节工作流稳定后再接入 Temporal。无论首期使用哪种实现，都不能把“每天生成几章”的长期循环硬编码进 LangGraph 节点。

| 阶段 | 实现 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 早期开发 | Scheduler 接口 + 本地 Worker/简单定时器 | 用于开发验证，不承担真实长期无人值守 |
| 稳定版本 | Temporal Workflow + Worker | 支持跨天等待、可靠重试、人工暂停和服务重启恢复 |

# 8. 智能体内部职责与 LangGraph 子图

产品对用户表现为一个统一的“小说作者”，内部则拆分为职责清晰的节点和子图。不是每个职责都必须由一个独立 LLM Agent 实现，确定性逻辑应优先使用普通代码。

| 子图/模块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| RequirementInterpreter | 把标签、自由文本和排除项转化为结构化创作要求 |
| MarketStrategy | 提取题材套路、节奏和差异化方向；不保存参考作品大段正文 |
| StoryArchitect | 生成书名、简介、人物、世界观、总纲和分卷目标 |
| ChapterPlanner | 结合当前卷、人物状态、伏笔和上一章结果生成章节与场景计划 |
| ResearchPlanner | 判断是否需要联网，并拆分研究问题 |
| ResearchExecutor | 调用搜索、网页或计算工具，评估来源并保存事实 |
| Writer | 根据场景计划、记忆、研究事实和风格规则生成正文 |
| ConsistencySuite | 人物、世界、时间线、剧情线、伏笔和知识边界检查 |
| FactualityChecker | 检查现实知识陈述是否有可靠资料支撑 |
| OriginalityChecker | 检查书名、简介、设定和正文是否与参考内容过度相似 |
| RevisionPlanner | 按问题严重度决定局部修订、整场景重写或整章重写 |
| MemoryUpdater | 章节通过后更新人物、关系、世界事实、时间线、伏笔和摘要 |
| PublicationGate | 未来发布前执行质量、格式、合规、重复和状态检查 |

## 8.1 章节生产子图

建议每一章使用独立的 LangGraph Run：

|  | 章节流程 LoadContext → ChapterPlanner → ResearchDecision → Research（可选）→ ScenePlanner → Writer → ParallelReview → ReviewDecision → Revision（可循环）→ Summary → MemoryCommit → ChapterReady |
| --- | --- |

## 8.2 人工中断条件

标签或创作要求存在无法自动融合的冲突。

自动修订超过上限仍存在重大剧情错误。

用户提出的修改会破坏已经发布或锁定的事实。

外部资料存在重大分歧，系统无法安全选择。

预算、模型或工具配置无法继续运行。

未来发布平台要求验证码、身份确认或出现账号异常。

## 8.3 审核与修订决策

| 结论 | 触发条件 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 不存在重大一致性或事实问题，质量达到阈值 | 生成摘要并提交正式记忆 |
| REVISE | 存在可自动修复的 Major/Minor 问题 | 生成修订计划，局部或整章重写后复检 |
| HUMAN_REQUIRED | 核心设定冲突、来源严重分歧或重试超限 | 保存检查点并进入异常中心 |

## 8.4 工作流状态边界

每章使用独立 run_id 和稳定 chapter_id，不能用一个超长 LangGraph Run 写完整本小说。

State 只保存当前节点所需数据、摘要和正文引用，不保存完整历史正文。

并行审核器只输出各自报告，由汇总节点统一合并，避免同时修改同一份正式状态。

只有 ChapterReady 节点完成后，人物、世界、时间线和伏笔才进入正式版本；模型超时、非法结构化输出和工具失败必须转化为可分类的错误状态。

# 9. 数据、记忆与版本设计

## 9.1 权威数据模型

| 领域 | 核心实体 |
| --- | --- |
| 项目与要求 | NovelProject、CreativeBrief、Tag、Constraint、WritingPolicy |
| 故事结构 | Volume、StoryArc、Chapter、Scene、ChapterPlan、ScenePlan |
| 人物 | Character、CharacterState、Relationship、CharacterArc |
| 世界与剧情 | WorldFact、Location、Organization、TimelineEvent、PlotThread、Foreshadow |
| 内容版本 | ChapterVersion、DraftArtifact、FinalArtifact、Summary、ExportArtifact |
| 研究 | ResearchTask、ResearchQuery、ResearchSource、ResearchFact、SourceSnapshot |
| 审核 | ReviewRun、ReviewIssue、RevisionPlan、QualityScore |
| 运行与成本 | AgentRun、Checkpoint、ModelCall、ToolCall、TokenUsage、BudgetRecord |
| 调度与发布 | WritingSchedule、ChapterQueue、PublishTask、PlatformBookMapping |

## 9.2 多级记忆

| 记忆层 | 内容 | 存储 |
| --- | --- | --- |
| 工作记忆 | 当前章、当前场景、审核问题、重试次数 | LangGraph State / Checkpoint |
| 最近章节记忆 | 最近正文片段、章节摘要、当前卷摘要 | PostgreSQL + 对象存储 |
| 结构化长期记忆 | 人物状态、关系、世界硬规则、时间线、伏笔 | PostgreSQL |
| 语义记忆 | 可按人物、地点、事件检索的历史片段和研究资料 | pgvector |

|  | 关键原则 完整小说正文不放进 LangGraph State；人物当前状态和世界硬规则不能只保存在向量数据库；未通过审核的草稿不得污染正式记忆。 |
| --- | --- |

## 9.3 版本与不可变性

章节草稿和正式版本分离，正式版本生成后不得被普通重试覆盖。

已经发布的章节标记为 LOCKED，后续剧情以其内容为正式事实。

Prompt、模型、参数、研究资料、摘要和审核报告均记录版本。

向量索引、滚动摘要和缓存属于派生数据，必须可以从原始数据重建。

# 10. 初步 API 与工程结构

## 10.1 API 分组

| 接口组 | 示例职责 |
| --- | --- |
| /api/novels | 创建项目、读取状态、暂停、继续和归档 |
| /api/novels/{id}/brief | 标签、创意、排除项和方案确认 |
| /api/novels/{id}/chapters | 章节列表、版本、正文和储备状态 |
| /api/novels/{id}/runs | 启动章节任务、查看运行状态和恢复检查点 |
| /api/runs/{id}/events | 通过 SSE 推送节点、进度、日志摘要和异常 |
| /api/novels/{id}/characters | 人物档案、动态状态和关系 |
| /api/novels/{id}/world | 世界事实、时间线、伏笔和剧情线 |
| /api/novels/{id}/research | 研究任务、来源、事实和可靠性 |
| /api/settings | 模型、工具、预算、更新计划和存储配置 |
| /api/publishing | 未来发布队列和 MockPublisher 状态 |

## 10.2 推荐 Monorepo

|  | 目录草案 novel-agent/ ├─ apps/web（Next.js） ├─ apps/api（FastAPI） ├─ apps/agent-worker（LangGraph Worker） ├─ apps/scheduler-worker（长期调度） ├─ packages/domain ├─ packages/workflows ├─ packages/llm-gateway ├─ packages/tool-sdk ├─ packages/publisher-sdk ├─ migrations ├─ tests ├─ infra/docker └─ docs |
| --- | --- |

## 10.3 核心适配接口

| 接口 | 目的 |
| --- | --- |
| LLMGateway | 屏蔽具体模型厂商，统一文本、结构化输出、Embedding、超时、重试和成本统计 |
| ToolAdapter | 统一搜索、网页阅读、地图、天气、计算、相似度和合规工具 |
| Scheduler | 统一每日创作、等待、恢复和任务触发，便于从简单实现迁移到 Temporal |
| PublisherAdapter | 统一创建作品、发布章节、定时发布和查询状态，首期只实现 Mock/Local |
| ObjectStore | 统一正文、资料快照和导出文件存储 |

# 11. 分阶段开发计划

| 阶段 | 主要成果 | 完成判断 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0：工程骨架 | Monorepo、Docker Compose、数据库迁移、FastAPI、Next.js、测试和日志 | 本地一条命令启动，前后端健康检查通过 |
| 阶段 1：标签创建与方案 | 标签模型、需求解析、方案确认、项目和创作要求存储 | 可从“末世+爽文+想法”生成并保存完整方案 |
| 阶段 2：单章闭环 | 故事骨架、章节规划、写作、审核、修订和版本 | 同一项目可稳定生成并提交 5—10 章 |
| 阶段 3：长期记忆 | 人物、世界、时间线、伏笔、摘要和语义检索 | 多章后仍可正确使用关键事实 |
| 阶段 4：自主连载 | 日更计划、章节储备、暂停恢复、重试和预算 | 连续运行数日且重启后可继续 |
| 阶段 5：联网研究 | 工具注册、搜索、来源评估、研究事实和事实检查 | 现实知识能追溯来源，搜索故障不破坏作品 |
| 阶段 6：长期验证 | 30章和100章连续测试、模型切换、故障注入和成本分析 | 无章节丢失、无重复提交、关键事实稳定 |
| 阶段 7：发布预备 | MockPublisher、发布队列、幂等、格式与发布闸门 | 完整模拟发布流程，不接真实番茄 |
| 阶段 8：番茄适配 | 重新核验平台规则和可用方式后单独实施 | 不影响写作内核即可增加适配器 |

|  | 开发策略 不要让 Claude Code 一次性生成整个系统。每个阶段先建立数据模型和测试，再实现业务与界面；每完成一个阶段都应有可运行演示和回归测试。 |
| --- | --- |

# 12. 初步验收标准

## 12.1 首期可用版本

能够通过标签和补充想法创建小说项目。

能够生成并保存创作方案、人物、世界观、总纲和分卷规划。

能够按章节计划生成正文，并至少完成一次自动审核和修订。

章节草稿、正式版本和审核报告可追溯。

用户可以在前端查看控制台状态、章节目录和正文。

服务异常后，已提交章节和结构化事实不丢失。

## 12.2 连载能力

可配置每日目标、单章字数和章节储备安全线。

系统能够自动规划并依次生成多章，而不是依赖用户每次输入“继续”。

自动修订不超过配置上限，失败后正确进入异常中心。

暂停、继续和服务重启后能从有效状态恢复。

章节状态不会跳跃，READY 和 PUBLISHED 严格分离。

## 12.3 长篇一致性

人物不可变事实正确使用，草稿不污染正式状态。

人物不得无依据知道其不应知道的信息。

世界硬规则、时间线和伏笔变化能够追溯到具体章节。

生成上下文不随章节数量无限增长，不加载整本历史正文。

连续 30 章测试通过后再进入 100 章压力验证。

# 13. 风险与待确认事项

## 13.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 初步应对 |
| --- | --- | --- |
| 热门参考变成仿写 | 原创性和平台风险 | 只抽取抽象模式，保存来源边界并做相似度检查 |
| 长篇设定漂移 | 后期剧情失控 | 结构化事实、证据章节、审核后原子更新 |
| 自动修订循环 | 成本失控 | 限制重试次数并进入人工异常 |
| 搜索资料错误 | 小说现实细节失真 | 来源分级、多来源核验和不确定标记 |
| 模型更换导致风格漂移 | 作品前后不一致 | 模型网关、Prompt 版本和风格基准样本 |
| 章节生成后立即发布 | 错误不可逆公开 | 章节储备、发布闸门和发布任务解耦 |
| 个人服务器故障 | 长期任务中断 | 数据库备份、对象存储、检查点和可靠调度 |
| 项目过早堆叠技术 | 个人开发难以推进 | 模块化单体、分阶段接入 Temporal/Redis/MinIO |

## 13.2 后续需要继续沟通的问题

1.  创作方案默认是否必须由用户确认一次。

2.  首批重点支持哪些标签组合和男频/女频品类。

3.  预计单章字数、每天更新章数和储备安全线的默认值。

4.  允许用户在写到中途时修改哪些方向，已锁定事实如何处理。

5.  系统如何获取和分析番茄热门作品的合法数据来源。

6.  首期使用哪一家模型，以及是否同时支持本地模型。

7.  第一批外部工具只做通用搜索和网页阅读，还是同步接入地图、天气等工具。

8.  个人部署环境是 Windows 本机、Linux 云服务器还是家庭服务器。

9.  未来番茄发布只接受官方接口，还是在规则允许时考虑其他自动化方式。

10.  读者反馈未来允许调整哪些内容，哪些主线和设定不可改变。

# 附录 A：交给 Claude Code 的建议开发顺序

将本文件交给 Claude Code 后，首轮不要要求它直接实现全部功能。建议按以下指令执行：

|  | Claude Code 首轮任务 1. 阅读策划书并输出你对产品边界的理解。 2. 创建 Monorepo 骨架，但不要生成大规模业务代码。 3. 输出领域模块、数据模型草案和依赖关系。 4. 给出阶段 0 与阶段 1 的详细任务清单。 5. 标出所有需要用户确认的技术决策。 6. 用户确认后再开始编码。 |
| --- | --- |

# 附录 B：首轮编码约束

优先实现结构清晰、可测试的模块化单体，不自行拆微服务。

禁止业务模块直接调用具体模型厂商 SDK。

禁止使用向量数据库保存人物当前状态和世界硬规则的唯一副本。

禁止将完整小说正文长期保存在 LangGraph State。

禁止在首期实现真实番茄登录和网页自动点击。

所有 LLM 结构化输出必须经过 Pydantic 校验。

所有数据库结构变更必须使用 Alembic 迁移。

关键状态转换、幂等、版本和恢复逻辑必须先写测试。

每个阶段都必须提供 README、启动命令、示例数据和验收步骤。

— V0.1 方向基线结束 —